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留光镇谢庄村发挥巾帼“娘子军”作用

高质高效推进污水管网建设

    留光镇谢庄村按照市委、市政府对乡村基础设施建设“1+5”行动安排部署，全面贯彻落实“三通一规范”工作要求，通过实施“村民自建、以工代赈”模式，优先吸纳村内低收入群众、脱贫人口、监测对象等重点群体参与务工，严格落实劳务报酬发放要求，形成“项目促就业、就业强技能、基建惠民生、产业助发展”的良性循环，在和美乡村建设一线谱写了“巾帼不让须眉”的奋斗篇章。

截至目前，该村累计投入人力28人，出动各类施工机械15台，完成管网铺设5500米、开挖土方4400立方米，其中铺设污水主管道3946米、入户支管1554米，修建检查井140座，实现236户农户分户管网全覆盖接入，项目阶段性建设成效显著。

一、广泛宣讲民情，凝心聚力扫清施工障碍

坚持把群众工作摆在突出位置，以做实做细前期沟通宣传为抓手，提前预判施工过程中可能出现的各类问题，做好政策宣讲、疑问解答、矛盾化解等工作，耐心倾听群众诉求，细致做好思想引导，争取广大村民理解支持，凝聚起共建共治的强大合力，为污水管网改造工程顺利实施筑牢群众基础。一是多元渠道广泛宣讲，全面普及惠民政策。坚持群众为先、民意为本，通过村内广播循环播报、村级微信群推送、分片召开村民议事会、入户面对面宣讲等多种形式，全方位普及污水管网改造相关政策，细致讲解工程建设意义、施工流程以及污水治理长效成效，让群众全面了解项目利好。二是错峰走访上门答疑，精准化解群众顾虑。针对村民担忧路面开挖、场地占用、施工扰民等现实问题，村党支部书记李玲带领村“两委”干部利用晚间错峰入户，一对一做好政策解读，耐心疏导群众负面情绪，成功解开8户群众心中疙瘩。

三是主动调解矛盾纠纷，凝聚全域建设共识。充分凝聚项目建设思想共识，通过主动入户走访、召开村民大会等举措，实现群众知晓率、支持率、配合率全覆盖，为项目顺利开工筑牢坚实群众根基。累计入户沟通群众46户，妥善化解各类前期矛盾6起，充分吸纳群众合理化意见建议，科学敲定管网铺设最优路线，赢得群众广泛支持。

二、细化专班分工，压实链条筑牢保障体系
为确保项目高标准推进、高质量落地，村“两委”第一时间成立污水管网改造专项工作专班，细化岗位职责、压实工作责任，构建分工明确、协同联动、全程闭环的工作体系。一是统筹协调，解决难题。由村党支部书记、党员代表牵头，统筹项目整体推进，协调解决施工过程中的重点难点问题，统筹物资采购调配、施工工期调度，常态化对接上级部门督导检查，保障项目规范有序推进。二是紧盯一线，现场监管。村“两委”干部常态化驻守施工一线，全程监督施工流程、把控工程质量、排查现场安全隐患、登记每日施工进度，第一时间收集、反馈、处置施工过程中的各类问题，精准对接群众合理诉求。三是民生保障，回应诉求。常态化开展入户走访、政策解读、矛盾调解工作，及时回应、妥善处置群众反映的各类问题，全力做好民生服务保障，搭建起干群连心桥梁。

三、精细科学施工，严管严控提质工程成效

施工期间，谢庄村巾帼“两委”干部紧盯工程建设关键环节，抓实抓细施工全过程管控，统筹解决现场管控、工程质量、协同共建等重点难题，保障管网改造工程高标准、高效率有序推进。一是精细管控现场秩序，保障施工顺畅推进。针对村内道路狭窄、分段开挖后通行空间有限、机械作业易受阻等实际问题，村巾帼干部发挥细心贴心优势抓实现场管理，借助村内广播、微信群实时推送出行与停车提醒，累计劝离占道车辆22辆，扫清机械作业阻碍。二是全程盯守施工一线，从严把控工程质量。4名女村干部轮岗驻场、全天候值守，紧盯管道埋设、管线对接、井口砌筑等关键工序，从严把控材料、工序、验收三道关口，以细致监管守住工程质量底线。三是发动群众共同参与，凝聚共建共治合力。村内党员、村民代表主动靠前履职，积极开展政策宣传、现场秩序维护、邻里矛盾调解，主动腾让施工用地，常态化巡查反馈施工问题，化身宣传员、信息员、监督员。
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